2026년 매출 계획

2분기 성과 목표

실시간 복합 환경 모니터링 및 통합 제어 시스템

대상 사업: 로봇 기반 자동화 스마트팜 운영 플랫폼

문서 구분: 투자사 제출용

작성일: 2026.03.10

# 성과 목표 요약

| # | 성과 목표 | 핵심 KPI | 달성 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IoT 복합 센서 기반 실시간 환경 모니터링 플랫폼 구축 | 6종 이상 센서 통합, 파일럿 온실 1개소 실증 | 2026.06 |
| 2 | AI 양액·관수 자동제어 시스템 PoC 완료 | EC/pH 자동 보정 정확도 95%+, 양액 낭비 30% 절감 | 2026.06 |
| 3 | PLC 기반 통합 환경제어 + 클라우드 관제 시스템 MVP 출시 | 온실 환경 자동화율 80%+, 원격 관제 SaaS 베타 오픈 | 2026.06 |

# 성과 목표 1: IoT 복합 센서 기반 실시간 환경 모니터링 플랫폼 구축

## 목표 정의

온실 내 온도·습도·CO2·광량(PAR)·토양수분·엽온 등 6종 이상의 환경 데이터를 실시간으로 수집·시각화하는 IoT 모니터링 플랫폼을 구축하고, 파일럿 온실에서 실증을 완료한다.

## 기술 배경

농촌진흥청 주도의 한국형 2세대 스마트팜은 클라우드 기반으로 환경·생육·양액 정보를 통합하여 재배환경 진단, 수확량 예측, 위험 감지까지 지원하는 방향으로 발전 중이다. 복합환경제어 시스템은 1,600가지 이상의 환경 조건 간 상호관계를 분석하여 최적 생육환경을 자동 조성하는 것이 핵심이다.

## 세부 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 4월 | 센서 네트워크 설계 및 통신 프로토콜 선정 (LoRa/LTE/WiFi) | 시스템 아키텍처 문서, BOM |
| 5월 | 파일럿 온실 센서 설치 및 데이터 수집 파이프라인 구축 | 실시간 대시보드 v1.0 |
| 6월 | 데이터 품질 검증 및 이상치 탐지 알고리즘 적용 | 실증 결과 보고서 |

## 핵심 KPI

통합 센서 종류: 6종 이상 (온도, 습도, CO2, PAR 광량, 토양수분/EC, 엽온)

데이터 수집 주기: 1분 이내 실시간 전송

파일럿 실증: 온실 1개소 완료

시스템 가동률: 99% 이상

## 관련 기술 및 기업

| 기업명 | 주요 기술/제품 | 적용 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 큐빅스 (QUBICS) | KS X 3267 국가표준 인증 센서, WiFi/LTE/LoRa 멀티 통신 | 국가표준 센서로 데이터 신뢰성 확보, 다중 통신망 구축 |
| 비바엔에스 (VIVANS) | 잇츠스마트팜 IoT — 온습도/일조/토양 센서 + AI 분석 | IoT + AI 통합 플랫폼, 관수 양액 제어 시스템 탑재 |
| 시스트로닉스 | STHC-MS-04 복합센서 (CO2/O2/온도/습도 동시 측정) | 단일 센서로 다중 환경요소 측정, 설치 비용 절감 |
| 우성하이텍 | 31년 기술력 시설원예 환경관리 시스템, 자체 센서·SW 생산 | 센서~소프트웨어 일괄 공급, 국내 레퍼런스 다수 |
| 그린랩스 | 팜모닝 — 전국 2,000+ 농가 설치, 농업 데이터 플랫폼 | 대규모 농장 데이터 수집·분석 플랫폼 연동 |

# 성과 목표 2: AI 양액·관수 자동제어 시스템 PoC 완료

## 목표 정의

EC(전기전도도)·pH 센서 및 배액 분석 데이터를 기반으로 AI가 양액 농도와 관수량을 자동 조절하는 시스템의 PoC를 완료한다. 작물별 최적 양액 레시피를 학습하여 수동 대비 양액 낭비를 30% 이상 절감한다.

## 기술 배경

농촌진흥청은 근권부 데이터 기반 지능형 양액 공급 기술을 산·학·연 공동으로 개발 중이며, 배액 최적화를 위한 AI 스마트팜 급액 제어 장치가 특허 등록(KR20240070735A)되는 등 양액 자동제어 분야의 기술 성숙도가 빠르게 높아지고 있다.

## 세부 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 4월 | EC/pH/배액량 센서 선정 및 양액 공급 하드웨어 설계 | 하드웨어 설계서, 양액 레시피 DB 초안 |
| 5월 | AI 양액 제어 알고리즘 개발 (작물: 토마토/딸기 우선) | 모델 v1.0, 시뮬레이션 결과 |
| 6월 | 파일럿 온실 적용 및 수동 제어 대비 성능 비교 | PoC 결과 보고서, 절감 효과 분석 |

## 핵심 KPI

EC/pH 자동 보정 정확도: 95% 이상 (목표 설정값 대비)

양액 낭비 절감률: 30% 이상 (수동 제어 대비)

배액률 최적화: 목표 배액률 ±5% 이내 유지

대상 작물: 2종 (토마토, 딸기)

## 관련 기술 및 기업

| 기업명 | 주요 기술/제품 | 적용 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 아이오크롭스 (ioCrops) | IoT 6종 센서 (엽온/PAR/배액EC/pH), ioFarm 350+농장, HERMAI AI 로봇 | 배액 EC/pH 실시간 모니터링 + AI 로봇 연계 |
| 이레아이에스 | AI 신경망 기반 기계학습 관수제어, 자체 작물 재배 알고리즘 | 딥러닝 기반 양액 관수 자동 제어 |
| 에너틱스 (ENETICS) | 복합환경제어 SW (국내 최초 GS 1등급), 온도/습도/CO2/광량 자동 | GS 1등급 인증 SW 기반 환경+양액 통합 제어 |
| 푸드쥬크박스 | EC 기반 양액량 확인 + 자동 분사 펌프 제어 | 소규모 식물공장 양액 자동화 레퍼런스 |

# 성과 목표 3: PLC 기반 통합 환경제어 + 클라우드 관제 시스템 MVP 출시

## 목표 정의

PLC(Programmable Logic Controller)를 핵심 제어기로, 온실의 천창·측창 개폐, 냉난방, 환풍, CO2 공급, 차광 커튼 등 액추에이터를 통합 제어하고, 클라우드 기반 원격 관제 SaaS를 MVP로 출시한다.

## 기술 배경

PLC와 SCADA를 결합한 스마트 관수 시스템이 국제적으로 연구되고 있으며(Fuzzy Logic 기반 제어), LoRa 기반 IoT-PLC 연동 아키텍처가 저비용·광범위 농업 자동화의 표준 모델로 부상하고 있다. 국내에서는 IoT 기반 수경재배 식물공장의 PLC 자동제어 기술이 논문으로 발표되어 터치스크린/스마트폰을 통한 원격 모니터링 및 제어가 실증되었다.

## 세부 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 4월 | PLC 하드웨어 선정 및 액추에이터 I/O 설계 | PLC 제어 로직 설계서 |
| 5월 | SCADA 연동 및 클라우드 관제 대시보드 개발 | 클라우드 관제 시스템 베타 |
| 6월 | 파일럿 온실 통합 실증 및 MVP 오픈 | MVP 릴리스, 사용자 매뉴얼 |

## 핵심 KPI

온실 환경 자동화율: 80% 이상 (수동 개입 최소화)

에너지 절감률: 15% 이상 (기존 수동 제어 대비)

원격 관제 SaaS: 베타 오픈 (웹/모바일)

제어 응답 시간: 5초 이내 (센서 감지 → 액추에이터 동작)

## 관련 기술 및 기업

| 기업명 | 주요 기술/제품 | 적용 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 그린플러스 | 첨단 유리온실 (9년 연속 1위, 80만평), 근권부 냉난방, 식물공장 | 온실 설계~환경제어~양액 턴키 구축, 호주·중동 수출 실적 |
| Siemens | S7-1200 PLC (온실 예제 공식 제공), MindSphere 디지털 트윈 | 글로벌 표준 PLC + 클라우드 디지털 트윈 연동 |
| 싸이몬 | AI Copilot — 비전문가도 PLC 프로그래밍 및 자연어 분석 가능 | 농업인이 직접 제어 로직 수정 가능, 도입 장벽 최소화 |
| 만나CEA | 건설형 수직농장, 자동 파종·이식·수확 통합 라인, AI 광원·양액 레시피 | 전 공정 로봇 자동화 + PLC 통합 제어 레퍼런스 |
| KT | 기가 스마트팜 (5G+AI+IoT), AI 병해충 영상 진단, 원격 환경 제어 | 5G 기반 대규모 실시간 연결, 통신 인프라 협력 |

# 참고 자료

온실 환경 최적화, 복합환경제어 시스템이 답하다 — 공학저널

한국형 2세대 스마트팜 기술 개발 — 농촌진흥청

스마트팜 데이터 3억건 분석 — 이투데이

IoT 기반 수경재배 식물공장 PLC 자동제어 — DBpia

Smart irrigation system using PLC, SCADA, and fuzzy control — ResearchGate

A Smart Agricultural System Based on PLC and Cloud Computing — PMC

배액 최적화 AI 스마트팜 급액 제어 장치 — Google Patents (KR20240070735A)

AI가 식물 재배 돕는다 — 전자신문

스마트팜 5가지 핵심 기술 — LG CNS

비바엔에스 잇츠스마트팜 (vivans.net)

그린플러스 스마트팜 (greenplus.co.kr)

에너틱스 복합환경제어시스템 (enetics.co.kr)

2026 스마트팜 코리아 박람회 (sfkorea.kr)

본 문서는 투자사 제출 목적으로 작성되었으며, 세부 수치는 내부 검토 후 조정될 수 있습니다.